# Видение

# 1. Название системы

ExpressDrop - система управления доставкой заказов от магазинов и предприятий питания до конечного клиента через сеть курьеров.

# 2. Введение

## 2.1 Для кого предназначен документ:

- Команда разработчиков

- Проектный менеджер

- Заказчик стартапа

- Тестировщики

- Аналитики

## 2.2 Цель и область применения

Данный документ описывает видение системы ExpressDrop, определяет бизнес-требования, границы проекта, ключевые роли, мотивацию участников и архитектурные ожидания. Используется на начальном этапе проектирования для обеспечения общего понимания задач среди участников команды.

## 2.3 Исполнитель

Команда студентов-разработчиков ExpressDrop

# 3. Исходная информация

## 3.1 Список источников

- Условие задачи 2 (доставка заказов)

- Результаты ролевой игры (ex00)

- Протокол мозгового штурма (ex01)

- Протокол семинара (ex02)

- Интервью с представителями ролей (внутри ролевой игры)

## 3.2 Список сокращений и глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| API | Интерфейс программирования приложений |
| UI | Пользовательский интерфейс |
| Курьер | Сотрудник, осуществляющий физическую доставку |
| Оператор | Сотрудник, вводящий заказы в систему |
| Диспетчер | Сотрудник, отслеживающий выполнение заказов и курьеров |
| ЛК | Личный кабинет пользователя |

## 3.3 Заинтересованные стороны (стейкхолдеры)

| Стейкхолдер | Роль в системе | Описание |
| --- | --- | --- |
| Курьер | Исполнитель доставки | Получает и выполняет заказы |
| Оператор | Ввод заказов | Вводит поступившие заказы в систему |
| Диспетчер | Контроль выполнения | Отслеживает статусы и маршруты |
| Клиент | Получатель заказа | Формирует заказы, отслеживает статус |
| Поставщик | Источник товара | Отдает заказы курьерам, получает отчет |
| Бухгалтерия | Расчет оплаты | Получает данные по доставке, рассчитывает вознаграждения |
| Администратор | Управление доступом | Регистрирует пользователей, настраивает роли |
| Разработчики | Исполнители проекта | Создают систему |
| Заказчик | Владельцы идеи | Инициируют стартап и контролируют реализацию |

# 4. Бизнес-требования

## 4.1 Проблемы, для решения которых создается система

- Неавтоматизированный процесс распределения заказов среди курьеров

- Ошибки и задержки из-за ручного ввода данных

- Отсутствие прозрачности для клиента и бухгалтерии

- Отсутствие контроля над маршрутом и статусами заказов

## 4.2 Предусловия и окружение

- Онлайн-продажи товаров в условиях пост-локдауна

- Рост спроса на быструю и малогабаритную доставку

- Возможность создания веб-интерфейса и мобильного приложения

- Курьеры, операторы и поставщики находятся в разных точках (распределённая система)

## 4.3 Возможности, предоставляемые системой

- Курьеры видят заказы, бронируют, доставляют и фиксируют результат

- Операторы вводят заказы в единый формат с валидацией

- Диспетчеры контролируют и переназначают доставку

- Бухгалтерия получает отчеты автоматически

- Клиенты отслеживают свои заказы и оставляют отзывы

## 4.4 Бизнес-цели

- Повысить скорость и качество выполнения заказов

- Минимизировать ручной труд и ошибки

- Увеличить доверие клиентов за счёт прозрачности

- Сформировать устойчивую систему для масштабируемого стартапа

# 5. Границы проекта

## 5.1 Основные роли и функции

| Роль | Функции в системе |
| --- | --- |
| Курьер | Просмотр и выбор заказа, выполнение, подтверждение доставки |
| Оператор | Ввод и редактирование заказа, контроль формы |
| Диспетчер | Назначение и переназначение заказов, мониторинг |
| Клиент | Получение и отслеживание заказа, отзыв |
| Поставщик | Предоставление информации о товаре, приём подтверждений |
| Бухгалтерия | Расчет и учет выполненных доставок |
| Администратор | Регистрация пользователей, назначение прав |
| Разработчики | Проектирование, реализация и поддержка системы |